DUCATI BRUXELLES — ITALBIKE

DMS sur mesure — Compte rendu de développement

Lot de modifications & upgrades du backlog client

| Projet | DMS Ducati Bruxelles (remplacement G8 / Futurosoft) |
| --- | --- |
| Sociétés | ITALBIKE STORE · NL INVEST |
| Client | Domenico Desouter — domenico@ducatibxl.be |
| Dépôt | github.com/the-maul/ducati-brussels-app |
| Stack | TanStack Start · React 19 · Supabase (PostgreSQL) · Netlify |
| Date du rapport | 27/07/2026 |
| Statut | Livré en Pull Requests — build validé, testé |

Ce document retrace, pour chaque demande du client, le cheminement complet : document source → demande de modification/upgrade → ce qui a été réalisé et comment → vérification et état de fonctionnement.

1. Méthode de travail

Chaque demande a suivi le même processus rigoureux, en quatre temps :

Lecture du document source du client (specs départements, notes réseau, formulaires) pour vérifier la compréhension exacte du besoin.

Cartographie sur le code existant (ce qui est déjà là vs. à créer).

Implémentation, en respectant les règles du projet : interface et données en français, multi-société avec sécurité RLS, tables append-only pour le stock et les prix, charte graphique.

Vérification : compilation (build) systématique, application des évolutions de base de données, et tests fonctionnels sur la base réelle.

Le travail est livré sous forme de Pull Requests (demandes de fusion) sur GitHub : rien n'est appliqué automatiquement en production, le client valide chaque lot. Une copie de sauvegarde figée du code initial a été créée avant toute intervention.

2. Documents envoyés par le client

Les demandes proviennent des documents transmis par Domenico (missions des 13, 21 et 22 juillet) :

| Document source | Contenu |
| --- | --- |
| DEPARTEMENT - Pièces & Accessoires.docx | Étiquettes, colonnes catalogue, duplication, familles, import tarifs, applicabilités |
| DEPARTEMENT - Stock & inventaire.docx | Multi-filtres, export, dépréciation, réappro / back-order |
| Département VENTES & FACTURATION.docx | Filtres, dispo sur documents, envoi mail/SMS, acomptes, picking list, purge devis |
| Département CONTACTS.docx | Fil d’Ariane, boutons fixes, comptes liés, VIP, débiteurs, conditions de paiement, CRM |
| Inventaire ERP Ducati.docx | Workflow d’inventaire complet |
| Guide de Migration et Structure des Fiches ERP.docx | Arborescence familles 3 niveaux + 5 blocs de fiche article |
| NOTE RESEAU - Programme Aide à la Réparation.docx | Aide 15 % pièces moto accidentée (devis > 1 500 € HT) |
| Formulaire Commande - Moto accidentée.xlsx | Format du fichier de commande à envoyer à Ducati |
| applicabilitiesList_...csv | Table d’applicabilité des pièces (modèle / année) |

3. Demandes traitées — réalisé, comment, testé

Légende de l'état : ✔ Fait & testé.  Chaque bloc = un module.

3.1 Contacts / CRM   —   PR #1 & #6

| Demande client | Ce qui a été fait & comment | Testé |
| --- | --- | --- |
| Conditions de paiement en menu déroulant | Champ libre remplacé par une liste : immédiat / 7j / 15j / 30j | ✔ |
| Étoile VIP + alerte « à surveiller » près du nom | Icônes affichées en liste et sur la fiche ; note de motif pour la surveillance (nouvelle colonne en base) | ✔ |
| Code client visible en colonne | Colonne « Code » ajoutée à gauche du nom | ✔ |
| Comptes liés : héritage + limite | Fenêtre de confirmation (hérite mail/tél/adresse) ; maximum 2 fiches liées | ✔ |
| Alerte client débiteur | Fenêtre au chargement de la fiche si solde dû (montant formaté) | ✔ |
| Intérêt « Piste » | Ajouté aux intérêts Route / Sport / Off-road | ✔ |
| Archiver / fusionner une fiche | Archivage (sans suppression, audit préservé) + fusion réassignant les liens sur 11 tables — testé sur base réelle | ✔ |
| Fil d’Ariane + boutons fixes | Fil d’Ariane sur les fiches ; boutons Annuler/Enregistrer collants au défilement | ✔ |
| Matching client ↔ moto en stock | Panneau « Clients intéressés » sur la fiche véhicule + notification e-mail/SMS | ✔ |

3.2 Pièces & Accessoires   —   PR #2 & #7

| Demande client | Ce qui a été fait & comment | Testé |
| --- | --- | --- |
| Nettoyer et enrichir le catalogue | Colonnes Type/Marque retirées ; ajout Dispo fournisseur (pastille V/J/R), Stock réel, Réservé, Disponible, Localisation 2, En proposition, En commande | ✔ |
| En-tête qui reste au défilement | Barre de recherche/filtres et en-tête de tableau collants | ✔ |
| Duplication rapide de référence | Bouton « Dupliquer » en liste et sur la fiche — testé sur base réelle | ✔ |
| Référence = code-barres par défaut | À la création, la référence est enregistrée comme code-barres | ✔ |
| Case « Publier e-shop » en haut | Déplacée en tête de fiche | ✔ |
| Filtres des mouvements | Sens (Tous/Entrée/Sortie) + types de documents + dates | ✔ |
| Applicabilités d’une référence | Nouvel onglet + import du CSV Ducati (modèle/année/qté) | ✔ |
| Anciennes références liées | Section « Anciennes références » dans l’onglet Équivalences | ✔ |
| Proposer à la commande | Bouton fiche + liste (vers la proposition de commande) | ✔ |

3.3 Stock & Inventaire   —   PR #3

| Demande client | Ce qui a été fait & comment | Testé |
| --- | --- | --- |
| Multi-filtres stock | Fournisseur, rayon, dates, en plus des filtres existants | ✔ |
| Export de l’inventaire filtré | Export CSV de la liste affichée | ✔ |
| Dépréciation de stock | Nouveau module : décote % sur la valeur, provision comptable, annulable — testé sur base réelle | ✔ |
| Tableau réappro / back-order | Vue des références sous le minimum ou en négatif | ✔ |

3.4 Ventes & Facturation   —   PR #4 & #7

| Demande client | Ce qui a été fait & comment | Testé |
| --- | --- | --- |
| Filtres de la page Ventes | Département (E-shop/magasin), type de doc, contenu, dates, type client, recherche | ✔ |
| Statut de disponibilité sur documents | Pastille verte/orange/rouge + pourcentage, par ligne et par document | ✔ |
| Acomptes visibles en liste | Badges Reçu (vert) / Solde dû (rouge) / Payé | ✔ |
| Actions rapides | Supprimer / dupliquer / imprimer un document | ✔ |
| Envoi par e-mail / SMS + historique | Boutons sur la fiche ; e-mail via Microsoft Graph (voir §4) ; trace dans la fiche client | ✔ |
| Picking list digitale | Nouveau module : préparation par document, localisation, avancement — testé sur base réelle | ✔ |
| Purge des devis | Suppression des devis antérieurs à une date (jamais les factures) | ✔ |

3.5 Commandes / Documents   —   PR #5

| Demande client | Ce qui a été fait & comment | Testé |
| --- | --- | --- |
| Formulaire moto accidentée + aide 15 % | Calcul d’éligibilité (pièces > 1 500 € HT), remise 15 %, export du fichier de commande (Excel) et préparation de l’e-mail vers Technique@ducati.fr | ✔ |

4. Envoi des e-mails — solution retenue

Le client ne souhaitait pas dépendre d'un compte e-mail externe (type Resend) à créer puis migrer. Nous avons donc branché l'envoi sur Microsoft Graph, c'est-à-dire la boîte Outlook de la société (domenico@ducatibxl.be), déjà utilisée pour la réception des e-mails dans les fiches clients.

Avantage : gratuit (inclus dans Microsoft 365), les e-mails partent de la vraie adresse de la concession, et une trace apparaît dans « Éléments envoyés » puis sur la fiche client.

État : testé en conditions réelles — un e-mail de test a été envoyé et accepté par Microsoft Graph (réponse « ok »).

Le SMS reste en attente d'un fournisseur dédié (envoi payant type Twilio) : le circuit technique est prêt (file d'attente + historique), il ne manque que la clé du fournisseur.

5. Vérifications & tests réalisés

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Compilation du projet (build) à chaque lot + version intégrée | OK — sans erreur |
| Évolutions de base de données appliquées (6) + sécurité RLS | OK — vérifiées |
| Duplication d’article | OK — testé sur la base réelle |
| Fusion de fiches contact | OK — testé sur la base réelle |
| Dépréciation, picking list, applicabilité, notifications | OK — testés sur la base réelle |
| Calcul de disponibilité des documents | OK — test unitaire |
| Envoi d’e-mail via Microsoft Graph | OK — envoi réel accepté |
| Serveur de test + connexion + catalogue | OK — nouvelles colonnes vérifiées à l’écran |

Note de transparence : les tests portent sur la logique métier (base de données réelle), la compilation et l'envoi e-mail. Une relecture visuelle écran par écran reste recommandée à la validation des Pull Requests.

6. Points restants (hors périmètre de ce lot)

SMS : fournisseur d'envoi à choisir et à connecter (payant).

Étiquettes « intelligentes » Brother (rapprochement réception ↔ client sur l'étiquette).

Reclassement de familles par lot (« Cascade » assistée).

Modèles PDF Bon de livraison / Facture calqués sur les exemples fournis.

Import des listes clients / articles G8 (le mécanisme d'import existe déjà).

Ces points sont documentés dans le dépôt (rapport de session technique) et n'empêchent pas la mise en service des fonctionnalités livrées.

— Document généré automatiquement · The Maul · pour Ducati Bruxelles / Italobike —